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                    КАРАР                         	                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраль 2023й.                         № 6             15 февраля 2023г.

О внесении изменений и дополнений в постановление от 05.08.2016 г. № 26
«Об утверждении «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 гг.»

В целях приведения Постановления Администрации сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан от 05.08.2016 г. № 26 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 гг.»  в соответствие с законодательством РФ, Администрация сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 гг., утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан № 26 от 05.08.2016 г. следующие изменения и дополнения изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление Администрации сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан от 05.08.2016 г. № 26 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 гг.» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании          
            Администрации сельского поселения и  разместить в сети общего доступа     
            «Интернет» на сайте сельского поселения Ялангачевский сельсовет.
      4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      
  Глава Сельского поселения                                                              Р.К. Гафурзянов 
                             
        ПРИЛОЖЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сельского поселения Ялангачевский сельсовет  на период с 2016 по  2025 года разработана на основании следующих документов;
- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
	-   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-   постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».


      Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ялангачевский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, в том числе, социально - экономического и градостроительного положения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.
Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.












1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
	Программа комплексного развития транспортной   инфраструктуры  сельского поселения Ялангачевский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016 – 2025 годы (далее – Программа)

	Разработчик Программы
	Администрация  сельского поселения Ялангачевский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация  сельского поселения В Ялангачевский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

	Соисполнители Программы
	Организации  транспортного обслуживания

	Цель Программы
	Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие, скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения  

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:
-формирование условий для социально- экономического развития;
- повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

	Целевые показатели

	Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности .

	Срок и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы с 2016 по 2025 годы.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет  средств бюджета СП в рамках муниципальных  программ 
Объем финансирования Программы составляет :
2016 год.
Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 189,4 тыс. рублей. 
2017год
Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 286,3 тыс.рублей.
2018год 
Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 295,0 тыс.рублей.
 

2019год 
Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 400,0 тыс. рублей. 
2020год
Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 400,0 тыс.рублей.
2021-2025 года 
Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 2000,0 тыс.рублей.

Финансирование из бюджета СП ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы  к  2025 году предполагается:
1. Развитие транспортной инфраструктуры :
2. Развитие транспорта общего пользования:
3. Развитие сети дорог поселения  
4. Снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровья населения.
5. Повышение безопасности дорожного движения.




1. 
Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Ялангачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
  Балтачевский район – одно из муниципальных образований Республики Башкортостан с развитым индустриальным и агропромышленным комплексом, разветвленной социальной инфраструктурой. Входит в состав Республики Башкортостан как отдельное муниципальное образование. Район образован 20 августа 1930 года, расположен в северной части Республики Башкортостан. Занимает территорию 1598 квадратных километров. Протяженность территории с севера на юг 51 км, с запада на восток 53 км. 
Территория района находится в северо-восточной части Прибельской увалисто-волнистой равнины. Климат континентальный, незначительно засушливый. Среднегодовая температура 1.5 °С, средняя температура в январе -15 °С, а в июле 19 °С. Абсолютно максимальная температура + 39 °С, абсолютно минимальная - 51 °С. Среднегодовое количество выпавших осадков составляет 600-700 мм, а в теплый период 350-400 мм. Гидрографическую сеть образует река Быстрый Танып с притоками. Распространены пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Большая часть территории распахана; широколиственно-хвойные леса занимают 30% площади района. Растительный и животный мир представлен лесными и степными видами.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет более 100.5 тыс. га (63.0% от общей площади), из них пашни - 66.5, сенокосов - 12.4, пастбищ- 21.6.
Район сугубо сельскохозяйственный и входит в северную лесостепную зону. Сельскохозяйственные предприятия: 15 сельскохозяйственных кооперативов: 1 - совхоз, 12- обществ с ограниченной ответственностью, 2 - подсобных хозяйства и 44 крестьянские (фермерские) занимаются производством зерна, кормов, разведением крупно-рогатого скота мясомолочного направления и пчеловодством.
Район расположен на севере - восточной части Республики Башкортостан и граничит с Аскинским, Бураевским, Караидельским, Мишкинским и Татышлинским районами. Районный центр село Старобалтачево находится в 220 км.от г. Уфы - столицы Республики Башкортостан и 63 км.от ближайшей железнодорожной станции Куеда. Связь между районом и столицей республики осуществляется автотранспортом.
С районным центром населенные пункты соединены шоссейными дорогами и дорогами с твердым покрытием.
Через район проходит автомагистраль Уфа-Пермь. На территории района радиационно-опасных и химически опасных объектов не имеется.

СП Ялангачевский сельсовет - согласно  «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.
Сельское поселение расположено в юго-восточной части муниципального района Балтачевский район. С юга и запада  граничит с Кундашлинским и Староянбаевским сельскими поселениями,  с севера и востока –с Аскинским районом. Общая площадь территории сельского поселения  составляет 4388 га и включает в себя 3 населенных пункта.
Краткая климатическая характеристика
 По классификации Алисова Б.Р., территория относится к умеренной климатической зоне с атлантико-континентальным климатом средних широт Приуралья. Температурный режим почвы в целом повторяет годовой ход температуры воздуха. Средняя годовая температура поверхности почвы +4°,наибольшая средняя месячная +24°, наблюдается в июле, наименьшая -16°, в январе. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта рассчитывается в соответствии с п.12,2,3 СП 50-101-2004 и т.3 СНиП 23-01-99 и составляет для глинистых грунтов 1.68 см.

В состав сельского поселения включены три населенных пункта: 
д.Ялангачево, д. Мишкино, д.Якунино.
Административный центр – д.Ялангачево. 

Внешние связи сельского поселения Яланагачевский сельсовет поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от д. Яланагачево до административного центра района с. Старобалтачево по автодороге – 35 км.
Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в сельского поселения Яланагачевский сельсовет отсутствуют. 

Автомобильный транспорт
В настоящее время внешние связи сельского поселения Яланагачевский сельсовет поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования. По территории сельского поселения Яланагачевский сельсовет проходит автомобильная дорога общего пользования «Бигильдино - Ялангачево» протяженностью 12км. 
Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Яланагачевский сельсовет является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.
 В состав сельского поселения Яланагачевский сельсовет входят 3 населенных пункта. 

Таблица 1. Расстояния между д.Ялангачево и населенными пунктами.

	Населенные пункты
	Расстояние до д. Ялангачево, км

	Мишкино
	2,0 

	Якунино
	3,0



Населенные пункты сельского поселения Яланагачевский сельсовет сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.
Основными транспортными артериями в деревне являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. В частности, в д.Ялангачево такой улицей является ул. Центральная, которая обеспечивает связь внутри жилых территорий и в направлениях с интенсивным движением.
Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Яланагачевский сельсовет.

	№
	Наименование автомобильных дорог
	Идентификационный номер
	Категория дороги
	Протяженность, км

	
	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	с твердым покрытием
	из них с асфальто-бетонным

	д. Ялангачево

	1
	ул. Центральная
	80 208 848
ОП МП -001
	V
	0,920
	0,92
	

	2
	ул. С.Юлаева
	80 208 848
ОП МП -002
	V
	0,840
	0,84
	

	3
	ул. Школьная
	80 208 848
ОП МП -003
	V
	1,380
	1,38
	

	
	Итого:
	
	
	3,14
	3,14
	



	д. Якунино

	4
	ул. Центральная
	80 208 848
ОП МП -004
	V
	0,408
	0,408
	

	5
	ул. Школьная
	80 208 848
ОП МП -005
	V
	0,710
	0,710
	

	
	Итого:
	
	
	1,118
	1,118
	

	д. Мишкино

	6
	ул. Комсомольская
	80 208 816 ОП МП-006
	V
	0,680
	0,68
	

	7
	ул. Лесная
	80 208 816 ОП МП-007
	V
	1,080
	1,08
	

	8
	ул. Центральная
	80 208 816 ОП МП-008
	V
	0,840
	0,84
	

	9
	ул. Кооперативная
	80 208 816 ОП МП-009
	V
	0,740
	0,74
	

	
	Итого
	
	
	3,34
	3,34
	

	
	ИТОГО
	
	
	7,598
	
	



Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах СП.

	№
	Показатели
	Ед. изм.
	Данные на 2016 г.

	1
	Общее протяжение уличной сети
	км
	7,598

	2
	Общая площадь уличной сети
	тыс. м2
	60,784

	3
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	

	4
	Площадь застроенной территории
	км2
	



В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Ялангачевский сельсовет  выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:
1. неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;
1. недостаточность ширины проезжей части (4-6м);
1. значительная протяженность грунтовых дорог;
1. отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
1. отсутствие искусственного освещения;
1. отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.


3. Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .
На территории сельского поселения Яланагачевский сельсовет объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры
Уровень автомобилизации в населенных пунктах на 2016г составил 144 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 86 машин.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:
- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;
- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:
- СТО - мощностью один пост;
- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.
Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.


4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.
Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.






ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  сельского поселения Яланагачевский сельсовет.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние
	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Критерии доступности для населения транспортных слуг
	Система автомобильных улиц и дорог
	м2
	60784
	60784
	60784
	60784
	60784
	60784

	
	Улучшенная структура улично- дорожной сети
	м2
	60784
	60784
	60784
	60784
	60784
	60784

	Показатели спроса на   развитие улично- дорожной сети
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	м2
	60784
	60784
	60784
	60784
	60784
	60784

	Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети
	Транспортная обеспеченность 
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	
	Безопасность дорожного движения
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	Показатели надежности  улично- дорожной сети
	Объем реконструкции сетей (за год)*
	км
	1
	1
	1
	1
	1
	1





5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.
 
               5.1  Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и технико-экономические параметры объектов транспорта.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
бюджета РБ и бюджета муниципального района Балтачевский район, а также внебюджетные источники.
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся  по  обследованию,  содержанию,  ремонту,  паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.
Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы формируется администрацией сельского поселения Ялангачевский сельсовет, по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.
Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Мероприятия по развитию по видам транспорта.
С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры - по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, 
созданию транспортно-пересадочных узлов.
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети до 2025г. не изменится. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Изменения в развитии инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

Мероприятия по  развитию  сети  автомобильных  дорог  
общего пользования, местного значения поселения.

         В целях развития сети дорог поселения планируются:	
- мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Необходимость  и  очередность  строительства автомобильных дорог на территориях нового  жилищного строительства определяется ходом строительства новых домов в новых (обновленных) границах населенных пунктов.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, 
в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:
- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- обеспечение образовательных учреждений учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

 5.2. Очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации программы планируется осуществление мероприятий в следующей последовательности:
1) выявление аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;
2) приобретение и установка знаков дорожного движения в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий;
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры в сельском поселении Ялангачевский сельсовет должны стать:
на первом этапе (2016-2018гг.):
1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
1. текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
1. проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
1. паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;
1. организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению поселения Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
на втором этапе (2019-2020гг.):
1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
1. текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
1. организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;
1. проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения.
на третьем этапе на перспективу (2021-2025гг.):
1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме
1. текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
1. организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;
1. проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории поселения;
1. проектирование и строительство СТО- 2 поста;
1. создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

6. Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети сельского поселения Яланагачевский сельсовет.

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети сельского поселения Яланагачевский сельсовет.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Единица измерения (м2)
	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
	Источники финансирования

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	на весь период 2016-2025 гг.
	по годам
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019*
	2020*
	2021-2025*
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1.
	Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	Повышение  качества улично- дорожной сети 
	2016
	2025
	3570,7
	7598
	3570,7
	189,4
	286,3
	295,0
	400,0
	400,0
	
2000

	Администрация сельского поселения Ялангачевский сельсовет

	
* информация требует уточнения



1. Структура инвестиций.
Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  сельского поселения Яланагачевский сельсовет на 2016 - 2025 годы, составляет 3570,7 тыс. рублей. 
Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично - дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2025 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР сельского поселения Яланагачевский сельсовет, тыс. руб.
	№
	Виды услуг
	Инвестиции на реализацию программы

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	всего

	1
	Ремонт и содержание дорог улично-дорожной сети 
	189,4
	286,3
	295,0
	400,0
	400,0
	
2000

	3570,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	


В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения Яланагачевский сельсовет показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.
Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.8





Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР сельского поселения Яланагачевский сельсовет, тыс. руб.
	№
	Наименование
	Бюджеты всех уровней и частные инвесторы
	В т.ч.  федеральный бюджет 
	В т.ч. бюджет областной
	В т.ч.
бюджет
сельского поселения Яланагачевский сельсовет
	В т.ч. внебюджетные источники

	1
	Ремонт и содержание улично-дорожной сети
	3570,7
	0
	0
	3570,7
	0


Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.
Перспективы сельского поселения до 2025 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.
Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Яланагачевский сельсовет, отмечается следующее:
· бюджетная обеспеченность низкая.
· транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;
· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;
· состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;
доходы населения на уровне средних по району.
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Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
    - выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;
   - выполнение  комплекса  работ  по  восстановлению  транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);
  - выполнение  комплекса  работ  по  замене  или  восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);
- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
  - увеличение  протяженности,  изменение  параметров,  увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета РБ и бюджета муниципального района Балтачевский район, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ и подлежат уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Балтачевского района и органов государственной власти РБ по развитию транспортной инфраструктуры.
При реализации программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий».

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.
- развитие транспортной инфраструктуры поселения;
- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности;
- формирование условий для социально- экономического развития;
- повышение безопасности; 
- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;  
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Яланагачевский сельсовет.
Администрация сельского поселения Яланагачевский сельсовет осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.
План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;
2. Вверификация данных;
3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры. 
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
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